**基于SpringBoot / Vue的405朋友圈平台**

# 1. 项目概述

（1）项目名称: 405朋友圈平台

（2）项目目标: 创建一个功能全面、用户友好的405朋友圈平台，支持用户发布、编辑和管理说说。

（3）技术栈:

后端: Spring Boot

前端: Vue3

数据库: MySQL

# 2. 功能需求

**首页：**

（1）展示所有说说，可以点赞、评论说说。

（2）可以通过搜索框根据关键词搜索对应说说。

（3）展示公告信息。

（4）可进行登陆注册，可跳转到账号设置、个人主页、他人主页。

**个人主页：**

（1）展示当前账号发布的所有说说。

（2）展示当前账号基本信息，包括个人简介、个性签名、获得点赞数、获得评论数、发表说说总数。

（3）可发表说说，也可以编辑或者删除原有说说。

（4）留言板：展示留言信息。

**账号设置页面：**

（1）编辑修改个人信息，包括头像、昵称、个人简介、个性签名以及性别、生日。

（2）密码管理：可设置新密码。

（3）退出登录：点击退出当前账号。

**他人主页：**

展示他人账户信息及发表说说。

# 3. 项目分工

厉雨帆：前端，负责搭建大体框架和首页。

应妤荑：前端，负责搭建个人主页和账号设置页面。

朱玺烨：负责后端和数据库构建。

# 4.进度安排

第六周：完成项目所需环境配置。

第七周：前端搭建大致框架，完成数据库构建。

第八、九周：搭建首页、个人主页和账号设置页面，实现基础功能。

第十周：继续完善前端页面和前后端连接，准备汇报。